СВЕРДЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

Администрация  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

Байкаловский муниципальный  район

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.05.2019  год                                       № 231                                        с. Байкалово

Об итогах отопительного сезона 2018/2019 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов муниципального образования Байкаловский муниципальный район к работе в осенне-зимний период 2019/2020 года.

В связи с окончанием отопительного сезона 2018/2019 года и в связи с подготовкой жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов муниципального образования Байкаловский муниципальный район к работе в осенне-зимний период 2019/2020 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1. Принять к сведению информацию сельских поселений об итогах отопительного сезона 2018/2019 года (Приложение №1).

- 2. Утвердить План мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы,   коммунального и электроэнергетического комплексов муниципального образования Байкаловский муниципальный район к работе в осенне-зимний период  2019/2020 года (Приложение №2).

- 3.  Принять к сведению информацию о характеристике котельных находящихся на территории МО Байкаловский муниципальный район в разрезе сельских поселений (Приложение №3).

- 4. Рекомендовать главам обеспечить контроль над расчетами муниципальных бюджетных  организаций за потребление топливно-энергетических ресурсов в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств.

- 5. Заместителю главы Администрации муниципального образования Байкаловский муниципальный район Кантышеву С.А. проконтролировать целевое использование финансовых средств, запланированных и выделенных для подготовки жилищного фонда, объектов сетей жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2019/2020 года.

- 6. Рекомендовать руководителям организаций, имеющих в собственности, оперативном управлении, хозяйственном ведении жилищный фонд, объекты социального назначения представить графики ремонтно-восстановительных работ систем тепло-водоснабжения, созданию запасов топлива, материально-технических ресурсов   к отопительному периоду в администрацию к 03.06.2019 г.

- 7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Байкаловский муниципальный район Кантышева С.А.

8. Данное постановление опубликовать в газете «Районные жизнь» и разместить на официальном сайте администрации: www.mobmr.ru.

| Глава МО Байкаловского муниципального района | А.А. Жуков |
| --- | --- |

Приложение № 1

# к Постановлению

Администрации муниципального

образования Байкаловский

муниципальный район

от 17.05.2019 г. № 231

ИНФОРМАЦИЯ

об итогах отопительного сезона 2018/2019 года

Муниципальное образование Байкаловское сельское поселение

Подготовка к отопительному сезону 2018/2019 г. г. происходила на основании Постановления Администрация МО Байкаловского сельского поселения № 164 -П от 25.05.2018 г. и в соответствии с принятым планом мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социального и культурного назначения, коммунального и электроэнергетического комплексов Байкаловского сельского поселения.

До начала отопительного сезона 2018/2019 г.г. было закуплено достаточное для прохождения отопительного сезона количество топлива: 3638,3 куб. м дров для котельных ООО ≪Теплоснаб≫. Запас топлива не снижался ниже нормативных показателей.

Начало отопительного сезона прошло организованно, с 10 по 15 сентября 2018 года. Первоначально подача тепла была направлена на социально – значимые объекты Байкаловского сельского поселения (детские дощкольные учреждения, учреждения ЦСОН, общеобразовательные школы и др.). Жилищный фонд и объекты соцкультбыта отапливаются от газовых котельных.

Проверка оценки готовности к отопительному периоду была осуществлена на основании Приказа № 103 от 12.03.2013 г. Готовность к работе в зимних условиях составила 100 процентов жилых домов и котельных, обеспечивающих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы. По результатам проверки Уральским управлением Ростехнадзора был выдан Акт готовности муниципального образования к отопительному периоду 2018-2019 гг. от 12 октября 2018 года и получен Паспорт готовности к отопительному периоду 2018/2019 г. г.

Основными источниками теплоснабжения на территории сельского  поселения являются шесть газовых котельных акционерного общества ≪Регионгаз-инвест≫,  газовая котельная АО ≪Мелиострой≫ и четыре угольных котельных общества с ограниченной ответственностью ≪Теплоснаб≫.

Несмотря на все существующие сложности и высокую изношенность систем теплоснабжения - аварийных ситуаций, продолжительностью свыше одной рабочей смены на котельных и тепловых сетях не происходило. Небольшие неполадки в квартирах и местах общего пользования многоквартирных жилых домов устранялись в течение от 30 минут до 2-х часов.

Вместе с тем следует отметить, что неустойчивое финансовое положение предприятий является недостатком в вопросах подготовки к зиме и обеспечения устойчивого функционирования в зимний период жилищно-коммунального хозяйства.

В течение всего отопительного сезона администрацией муниципального  образования Байкаловского сельского поселения осуществлялся мониторинг функционирования систем жизнеобеспечения и работы, эксплуатирующих данные системы предприятий.

Дебиторская задолженность на предприятиях ЖКХ по состоянию на 01.05.2019 года составила 8,8 млн. рублей, из них 7,3 млн. рублей задолжало население, из которых 5,2 млн. рублей просроченная задолженность. Кредиторская задолженность за этот же период составляет 15,9 млн. рублей, из них 15,1 млн. рублей перед поставщиками ТЭР, из которых 9,8 млн. рублей просроченная задолженность.

ОАО ≪Расчетный Центр Урала≫ подано в 2018 году 162 исковых заявлений в суд на взыскание задолженности с граждан на сумму 3931,0 тыс. рублей. Передано в ФССП 20 исполнительных листов в сумме 400,0 тыс. руб., направлено 625 претензий потребителям за жилищно - коммунальные услуги. Просроченной задолженности по заработной плате перед работниками у предприятий ЖКХ нет.

Муниципальное образование Краснополянское сельское поселение

Отопительный сезон начался с 15 сентября 2018 года. Постановление главы № 140 от 04.09.2018 года о начале отопительного сезона. Котельные работают на угольном и дровяном топливе. Запасы топлива были сделаны своевременно.    В течение всего отопительного сезона администрация МО Краснополянское сельское поселение осуществляет мониторинг функционирования систем жизнеобеспечения и работы предприятия ЖКХ поселения.

Аварийных ситуаций на котельных и тепловых сетях не происходило. Промерзаний водопроводных сетей не было. На подготовку к осенне-зимнему отопительному периоду социальных объектов было освоено 2,5 млн. рублей.  Отопительный сезон закончился 13.05.2019 года. Распоряжение № 52 от 08.05.2019 года

Муниципальное образование Баженовское сельское поселение

Отопительный период  2018-2019г  в  муниципальном образовании Баженовское сельское поселение проходил организованно, без  аварийного отключения теплоснабжения.

Обеспечение подачи  тепла в  13  объектов социального назначения занимались в основном две теплоснабжающие организации   АО «Регионгаз-инвест» (1 котельная -3 объекта) и ООО «Теплоснаб» (2 котельные - 7 объектов).

Всего поставку тепла обеспечивают 6 котельных (1-газовая, 2-угольные, 3-на дровах), в т.ч. 3 муниципальные (2 - угольные, 1 - на дровах).

На всех котельных к началу отопительного сезона был сформирован необходимый  запас топлива. Все котельные своевременно были подготовлены к отопительному периоду, получили паспорта готовности теплоснабжающие  и теплопринимающие объекты.

Общий требуемый запас топлива на весь отопительный период составил:

Уголь-370 т., дрова-1737 куб.м.

Приложение № 2

# к Постановлению

Администрации муниципального

образования Байкаловский

муниципальный район

от 17.05.2019 г. № 231

ПЛАН

мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов

социальной сферы, коммунального и

электроэнергетического комплексов муниципального образования

Байкаловский муниципальный район

к работе в осенне-зимний период 2019/2020 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подведение итогов отопительного сезона 2018/2019 года, подготовка планов мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2019/2020 года с учетом имевших место недостатков в предыдущем отопительном сезоне и обязательным проведением гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей | до 03.06.2019 г. | Глава МО, зам. главы МО по вопросам ЖКХ, Заместители Глав поселений по вопросам ЖКХ, руководители: МУП «Служба заказчика», МУП ЖКХ «Тепловые сети», ЗАО «Мелиострой», МУП ЖКХ Елань, АО «Регионгаз-инвест» (по согласованию), ООО «Теплоснаб» (по согласованию) |
| 2. | Представление в Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области |  | Глава МО, зам. Главы МО по вопросам ЖКХ, Заместители глав поселений по вопросам ЖКХ, руководители: МУП «Служба заказчика», МУП ЖКХ «Тепловые сети», ЗАО «Мелиострой», МУП ЖКХ Елань, АО «Регионгаз-инвест» (по согласованию), ООО «Теплоснаб (по согласованию) |
|  | планов – графиков подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к отопительному периоду 2019/2020 года | до 03.06.2019 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | графиков отключения коммунальных услуг в связи с подготовкой жилищного фонда к отопительному периоду | до 03.06.2019 г. |  |
|  | копий программ проведения проверок готовности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду, утвержденных руководителем (заместителем руководителя) органа местного самоуправления | до 03.06.2019 г. |  |
| 3. | Составление и согласование с поставщиками топливно-энергетических ресурсов графиков закладки топлива на склады электростанций и обеспечение их выполнения | до 03.06.2019 г., в течение года | Руководители учреждений (по согласованию) |
| 4. | Составление и согласование с поставщиками топливно-энергетических ресурсов графиков равномерных поставок котельного топлива на котельные и склады муниципальных образований и организаций, обеспечивающих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы, и обеспечения их выполнения | до 03.06.2019 г., в течение года | Зам. Главы поселений по вопросам ЖКХ, руководители учреждений (по согласованию) |
| 5. | Сбор информации о наличии паспортов готовности к эксплуатации в осенне-зимний период источников теплоснабжения в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области | еженедельно, с 01 августа по 13 ноября 2019 г. | Глава МО, зам главы МО по вопросам ЖКХ, Заместители глав поселений по вопросам ЖКХ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6. | Сбор информации о наличии паспортов готовности к эксплуатации в осенне-зимний период жилищного фонда в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области | еженедельно, с 01 августа по 13 сентября 2019 г. | Глава МО, зам главы МО по вопросам ЖКХ, Заместители глав поселений по вопросам ЖКХ |
| 7. | Организовать мониторинг выполнения теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, потребителями тепловой энергии требований приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» | еженедельно, с 01 августа по 13 ноября 2019 г. | Глава МО, зам главы МО по вопросам ЖКХ, Заместители глав поселений по вопросам ЖКХ |
| 8. | Сформировать необходимый запас материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры | до 13.09.2019 г. | Зам. главы поселений по вопросам ЖКХ, руководители: МУП «Служба заказчика», МУП ЖКХ «Тепловые сети», АО «Регионгаз-инвест» (по согласованию), МУП ЖКХ Елань, ООО «Теплоснаб» (по согласованию), руководители учреждений (по согласованию) |
| 9. | Обеспечить формирование стодневного запаса топлива на котельных, обеспечивающих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы | до 13.09.2019 г. | Зам. главы поселений по вопросам ЖКХ (по согласованию), руководители учреждений |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10. | Организовать работу и обеспечить контроль за подготовкой к осенне-зимнему периоду 2019/2020 года подведомственных учреждений, финансируемых из местного бюджета | до 13.09.2019 г. | Руководители учреждений |
| 11. | Организовать мониторинг выполнения муниципальными образованиями, требований приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» | еженедельно, с 01 августа по 13 ноября 2019 г. | Глава МО, зам главы МО по вопросам ЖКХ (по согласованию), Заместители глав поселений по вопросам ЖКХ (по согласованию), специалисты поселений по вопросам ЖКХ |
| 12. | Обеспечить подготовку специальной техники и механизмов муниципальных предприятий жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период, создать необходимый запас горюче-смазочных материалов и материально-технических ресурсов | до 01.11.2019 г. | Зам. главы поселений по вопросам ЖКХ (по согласованию), Руководители: МУП ЖКХ «Тепловые сети», ЗАО «Мелиострой», МУП ЖКХ «Елань», ООО «Теплоснаб» |
| 13 | Обеспечить представление и сбор информации: |  | Специалисты поселений по вопросам ЖКХ Руководители: МУП «Служба заказчика», МУП ЖКХ «Тепловые сети», ЗАО «Мелиострой»,ПАО «Облкоммунэнерго», АО «Регион-инвест», МУП ЖКХ «Елань», ООО «Теплоснаб», руководители учреждений |
|  | о планировании работ по подготовке к эксплуатации в зимних условиях жилищного фонда, теплоисточников и инженерных сетей | до 03.06.2019 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | о планировании работ по подготовке к эксплуатации в зимних условиях жилищного фонда, теплоисточников и инженерных сетей | до 03.06.2019 г. |  |
|  | 3) о графиках отключения в жилищном фонде коммунальных услуг в период подготовки жилищного фонда и коммунальных сетей к зиме | до 03.06.2019 г. |  |
|  | 4) о выполнении графиков завоза топлива в организации, обеспечивающие теплоснабжение жилищного фонда и объектов социального назначения, и на электростанции муниципального образования | еженедельно, с 03.07.2019 |  |
|  | 5) о подготовке муниципальных предприятий и организаций к отопительному сезону 2019/ 2020 года по форме 1-ЖКХ (зима) | к 2 и 17 числу месяца, с июня по ноябрь 2019 года (по состоянию на 1 и 15 число) |  |
|  | 6) о выполнении работ по подготовке муниципального жилищного фонда, котельных, инженерных сетей и их замене на территории муниципального образования | еженедельно, по четвергам с августа по ноябрь 2019 года |  |
|  | 7) о создании на котельных нормативного запаса резервного топлива | еже-квартально, к 03 числу первого месяца квартала |  |
|  | 8) о создании запаса материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры | ежемесячно, к 03 числу месяца, следующего за отчетным |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 9) о технической готовности жилищного фонда и котельных к началу отопительного сезона | к 13.09.2019 г. |  |
|  | 10) о выдаче паспортов готовности к отопительному сезону на жилищный фонд | еженедельно, с августа по октябрь 2019 года |  |
|  | 11) о выдаче актов готовности к отопительному сезону на теплоисточники, обеспечивающие теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы | еженедельно, с августа по ноябрь 2019 года |  |
| 14. | Провести инвентаризацию и регистрацию в имеющихся на территории муниципального образования бесхозных электри- ческих, тепловых, водопрово-дных и канализационных сетей, электросетевых и коммунальных объектов с последующей их передачей для обслуживания в специализированные организации | до 13.09.2019 г. | Специалисты по имуществу администраций поселений, руководители специализированных предприятий (по согласованию) |
| 15. | Проверить готовность муниципального жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период с оформлением паспортов готовности (Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно- коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда») | до 13.09.2019 г. | Зам. главы поселений по вопросам ЖКХ, специалисты поселений по вопросам ЖКХ, руководители: МУП «Служба заказчика», МУП ЖКХ «Тепловые сети», ЗАО «Мелиострой», ПАО «Облкоммунэнерго» (по согласованию), АО «Регион-инвест» (по согласованию), МУП ЖКХ «Елань», ООО «Теплоснаб» (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 16. | Проверить готовность потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих и теплосетевых организаций муниципального образования, к работе в осенне-зимний период с составлением акта и выдачей паспортов готовности (в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации № 103 от 12.03.2014 г. «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду») | август - ноябрь 2019 года | Зам. главы поселений по вопросам ЖКХ, МТУ Ростехнадзора по восточному управленческому округу (по согласованию) |
| 17. | Проверить готовность муниципальных образований к работе в осенне-зимний период с оформлением соответствующих документов, разместить информацию о готовности муниципальных образований к отопительному сезону на сайте Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, (автоматизированная информационная система представления отчетности муниципальными образованиями в территориальные органы Ростехнадзора – АИС «ОПМО») и получения акта готовности муниципального образования (в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации № 103 от 12.03.2013 г. «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду») | август - ноябрь 2019 года | Зам. главы поселений по вопросам ЖКХ, МТУ Ростехнадзора по восточному управленческому округу (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18. | Проверить готовность субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период с составлением акта и выдачей паспортов готовности (Положение о проверке готовности субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период, утвержденное решением Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба), протокол № 10 от 06.07.2012 г. | сентябрь - ноябрь 2019 года | Зам. главы поселений по вопросам ЖКХ, руководители сетевых организаций (по согласованию), организаций владеющих электросетевым хозяйством (по согласованию), МТУ Ростехнадзора по Восточному управленческому округу (по согласованию) |
| 19. | Продолжить реализацию мероприятий по энергосбережению в муниципальном жилищном фонде, объектов и систем теплоснабжения в муниципальных образованиях с целью уменьшения потерь топливно-энергетических ресурсов на этапах производства, передачи и потребления тепловой энергии и определения путей их устранения | До 01.11.2019г | Зам главы МО, зам. главы поселений по вопросам ЖКХ, руководители МУП ЖКХ «Тепловые сети», ЗАО «Мелиострой», МУП ЖКХ Елань, ООО «Теплоснаб» (по согласованию), учреждений образования, здравоохранения (по согласованию) |
| 20. | Организовать ежедневный сбор информации о включении отопления в муниципальном образовании | Ежедневно, с 15.09.2019 г. до полного включения отопления | Зам. главы поселений по вопросам ЖКХ |

Приложение № 3 к Постановлению

Администрации муниципального образования

Байкаловский муниципальный район

от 17.05.2019 г. №  231

МО Байкаловский муниципальный район

Характеристика котельных

| № котельной (адрес, тел. диспетчерской) | Характеристика котельных | Характеристика котла | Протяженность сетей, км | Отапливаемые объекты | Кол. отап. населения | Рез. ист. питания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол. котлов | Температура на выходе | Режим работы | Тип, № котла | Год ввода в экспя. | Износ | Мощность Гкал/час | Вид топлива | Среднесуточный расход топлива м³ | Время ввода на рабочий режим |  | Жилые дома | Соц. объекты | Пром. объекты | другие |  |  |
|  |  |  |  | основной | резервный |  |  |  | основной | резервный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МО Байкаловское сельское поселение |
| д. Пелевина. ул. 40 лет Победы, 19 кот. Пелевинской ООШ | 2 | 95-70 | 2 котла круглосуточно | КВСрд-0,5 | КВСрд-0,3 | 2017 | 5 | 0,430 | уголь | дрова | 3,1 | 7 часов | 0,6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | нет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,258 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Липовка ул. Набережная, 1А кот. Липовского ДС | 2 | 95-70 | 2 котла круглосуточно | АБК-0,5 | КВСрд-0,15 | 2016 | 15 | 0,43 | уголь | дрова | 1,8 | 8 часов | 0,03 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | нет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,129 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Ляпуново, пер. Школьный, 11 кот. Ляпуновского ДК | 1 | 95-70 | 1 котел круглосуточно, 1 котел согласно температурного графика | КВСрд-0,5 | нет |  |  | 0,4299 | уголь | дрова | 0,6 | 7 часов | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | нет |
| с. Ляпуново Техническая, 16 кот. МОУ Ляпуновская СОШ | 2 | 95-70 | 2 котла круглосуточно, 1 согласно температурного графика | КВСрд-0,5 | КВСрд-0,3 | 2016 | 10 | 0,43 | дрова | уголь | 5,5 | 7 часов | 0,5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | нет |
| с. Байкалово Победы, 4 кот. ДС «Родничок» № 2 | 1 | 95-70 | 1 котел круглосуточно | Энергия |  | 2009 | 30 | 0,38 | уголь | дрова | 1,7 | 7 часов | 0,04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | нет |
| с. Байкалово, Клубная ,14 А кот. № 1 АО «Регионгаз-инвест» | 2 | 95-70 | 1 котел круглосуточно, 1 согласно температурного графика | КВ-ГМ-2,0-115 |  | 2003 | 51 | 1,72 | газ | нет | 9378,8 | 8 часов | 2,5 | 13 | 13 | 0 | 39 | 365 | нет |
|  |  |  |  |  | КВ-ГМ-2,0-115 | 2003 | 51 | 1,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Байкалово, Клубная, 39 кот. № 3 АО «Регионгаз-инвест» | 2 | 95-70 | 1 котел круглосуточно, 1 согласно температурного графика | «Prexal P 3000» |  | 2003 | 51 | 2,6 | газ | нет | 10305,8 | 8 часов | 1,4 | 8 | 4 | 0 | 5 | 39 | нет |
|  |  |  |  |  | «Prexal P 1400» | 2003 | 51 | 1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Байкалово, ул. Нагорная, 17 кот. № 4 АО «Регионгаз-инвест» | 2 | 95-70 | 1 котел круглосуточно, 1 согласно температурного графика | «Prexal P 600» |  | 2005 | 42 | 0,52 | газ | нет | 2726,4 | 8 часов | 0,7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 157 | нет |
|  |  |  |  |  | «Prexal P 600» | 2005 | 42 | 0,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Байкалово, ул. Кузнецова 26 А, кот. № 5 АО «Регионгаз-инвест» | 3 | 95-70 | 1 котел круглосуточно, 2 согласно температурного графика | «Prexal P 1200» |  | 2004 | 47 | 1,03 | газ | нет | 8451,8 | 8 часов | 2,1 | 13 | 5 | 0 | 22 | 306 | нет |
|  |  |  |  |  | «Prexal P 1200» | 2004 | 47 | 1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | «Prexal P 1200» | 2004 | 47 | 1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Байкалово, ул. Свердлова, 20 кот. № 6 АО «Регионгаз-инвест» | 2 | 95-70 | 1 котел круглосуточно, 1 согласно температурного графика | RСA-600 («Biasi», Италия) |  | 2006 | 42 | 0,52 | газ | нет | 2726,4 | 8 часов | 0,8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 401 | нет |
|  |  |  |  |  | RСA-600 («Biasi», Италия) | 2006 | 42 | 0,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Байкалово, Мальгина, 145 кот. № 7 АО «Регионгаз-инвест» | 3 | 95-70 | 1 котел круглосуточно, 2 согласно температурного графика | ELLPRE X-1320 |  | 2008 | 26 | 1,24 | газ | диз. топливо | 8451,8 | 8 часов | 3,0 | 30 | 1 | 0 | 9 | 767 | нет |
|  |  |  |  |  | ELLPRE X-1320 | 2008 | 26 | 1,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ELLPRE X-970 | 2008 | 26 | 0,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Байкалово, ул. Мальгина, 33 ЗАО «Мелиострой» | 1 |  | 1 котел круглосуточно | REX DUAL 100 | - | 2018 | 2 | 0,8 | газ | диз. топливо |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | нет |
| МО Баженовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Городище, ул.Восточная, 10 ГБУ СОН СО «КЦСОН Байкаловского района | 2 | 60-80 | котёл- круглосуточно, 1 согласно температурного графика | КВр-0,25кб |  | 2015 | 20 | 0,25 |  |  | 0,45 | 1 час | 0,1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 30 | нет |
|  |  |  |  |  | КВр-0,2 | 2013 | 30 | 0,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Городище, ул. Ницинская , 7 Городищенская СОШ | 1 | 95-70 | 1 котел круглосуточно, 1 согласно температурного графика | КВСрд-0,8 | нет | 2017 | 20 | 0,688 | уголь | дрова | 1,6 | 30 мин | 1,4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | нет |
| д. Вязовка, ул. Школьная, 7 Вязовская ООШ | 2 | 75 | 1 котел круглосуточно, 2 согласно температурного графика | КЧМ-5 |  | 2007 | 75 | 0,15 | уголь | дрова | 0,85 | 30 мин | 0,03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | нет |
|  |  |  |  |  | КЧМ-5 | 2009 | 65 | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Н. Иленка, ул. Советская,2а Нижне-Иленская СОШ | 1 | 95-70 | 1 котел круглосуточно, 1 согласно температурного графика | КВСрд-0,5 | нет | 2017 | 10 | 0,4299 | уголь | дрова | 5,5 | 7 часов | 0,2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | нет |
| с. Баженовское, ул. Техническая, 16 А Баженовская СОШ АО «Регионгаз-инвест» | 2 | 80 | 1 котел круглосуточно, 1 согласно температурного графика | ELLPRE X-870 |  | 2008 | 35 | 0,82 | газ | нет | 296 | 30 мин | 0,4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | нет |
|  |  |  |  |  | ELLPRE X-870 | 2008 | 35 | 0,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Макушина ул. Центральная, 19 МБУ Баженовский ЦИКД СД | 2 | 70 | 1 котел круглосуточно, 1 согласно температурного графика | Энергия-3 |  | 1990 | 60 | 0,25 | дрова | нет | 0,6 | 30 мин | 0,1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | нет |
|  |  |  |  |  | Энергия-3 | 1990 | 60 | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МО Краснополянское сельское поселение |
| с. Елань, ул. Чкалово, 1 центральная отопительная котельная кот. Еланской СОШ | 2 | 95-70 | 2 котла круглосуточно, 1 согласно температурного графика | КВСрд-1,6 | КВСрд-0,8 | 2016 | 5 | 1,376 | уголь | дрова | 3,0 | 1 час | 1,139 | 11 | 4 | 0 | 0 | 78 | нет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,688 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Краснополянское, ул. Мичурина, 26 кот. Краснополянской СОШ | 2 | 82 | 2 котла круглосуточно | КВр-0,39 |  | 2012 | 15 | 0,39 | уголь | дрова | 0,8 | 3 часа | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | нет |
|  |  |  |  | КВр-0,39 |  | 2012 | 15 | 0,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КЧМ-5К |  | 2014 | 50 | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Чурман, ул. Школьная | 1 | 95-70 | 1 котел круглосуточно, 1 согласно температурного графика | КВСрд-0,9 | нет | 2016 |  | 0,7739 | уголь | дрова | 5,5 | 7 часов | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | нет |
| с. Шадринка, ул. им. Н.И. Лаптева, 36 кот. Шадринской СОШ | 1 | 95-70 | 1 котел круглосуточно, 1 согласно температурного графика | КВСрд-0,5 |  | 2017 | 10 | 0,4299 | уголь | дрова | 5,5 | 7 часов | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | нет |
| с. Краснополянское, ул. Советская, 24 а МБУ «КДЦ Краснополянского сельского поселения» | 1 | 95-70 | 1котел круглосуточно, 1 согласно температурного графика | КВС рд-0,5 | нет | 2018 | 5 | 0,4299 | уголь | дрова |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | нет |
|  |  |  |  |  | КЧМ-5 | 2006 | 55 | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |