АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«12» января 2023 г.		                                                               № 6-р

с. Байкалово

О мерах по подготовке и пропуску

весеннего половодья и паводковых вод в 2023 году на территории Байкаловского муниципального района Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 221 ОЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской области», распоряжением Правительства Свердловской области от 30 декабря 2021 года № 805-РП «О мерах по подготовке и пропуску весеннего половодья и паводковых вод в 2023 году на территории Свердловской области». В целях своевременной подготовки и организованного проведения работ по безаварийному пропуску весенних паводковых вод в 2023 году:

- Утвердить межведомственную противопаводковую комиссию Байкаловского муниципального района на 2023 год (Приложение № 1).

2. Утвердить план мероприятий по организации безаварийного пропуска паводковых вод в 2023 году в Байкаловском муниципальном районе (Приложение № 2).

3. Учитывая дефицит местного бюджета, рекомендовать главам администраций сельских поселений совместно с руководителями сельхозпредприятий, балансодержателям гидротехнических сооружений:

3.1. Создать своими приказами и распоряжениями противопаводковые комиссии, аварийные бригады, разработать и утвердить планы мероприятий по подготовке к паводку, назначить ответственных лиц за подготовку гидроузлов   и мостов к паводку.

3.2. Своевременно провести противопаводковую подготовку гидроузлов, находящихся на территориях сельских поселений, очистку от мусора паводковых водосбросов, мостовых опор.

3.3. Установить дежурство руководящего состава и аварийных бригад на весь период прохождения   весеннего половодья.

3.4. Провести   разъяснительную работу среди   населения.   Обеспечить     отрезанные паводком населенные пункты необходимыми средствами пожаротушения. Для перевозки населения из заречных районов организовать паромную и лодочную переправы в селе Городище и селе Елань.

4. Рекомендовать Байкаловскому   управлению агропромышленного комплекса и продовольствия (Матасов С.С.) на случай катастрофического подтопления предусмотреть порядок своевременной эвакуации животных, транспорта и сельскохозяйственной техники, определить места их рассредоточения.

5. Рекомендовать начальнику службы вещевого и продовольственного обеспечения (Рагозина Т.М.) обеспечить заблаговременный завоз товаров первой необходимости и продуктов питания в населенные пункты, которые могут быть отрезаны паводком.

6. Рекомендовать начальнику службы обеспечения связи (Жуков А.А.)  обеспечить устойчивую телефонную связь на затопляемых территориях.

7. На случай возникновения чрезвычайных ситуаций главному специалисту по ГО и ЧС Администрации Байкаловского муниципального района (Кузеванов С.А.) при необходимости обеспечить привлечение сил Байкаловского звена областной подсистемы РСЧС для проведения спасательных и других ремонтно-восстановительных работ.

8. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Байкаловский» (Хомченко А.В.) на случай катастрофического затопления обеспечить в зоне затопления   надежную защиту имущества граждан и организаций от расхищения.

9. Рекомендовать начальнику медицинской службы (Зырянов И.Л.) в населенных пунктах, отрезанных водой, заложить запас медикаментов и предусмотреть оказание медицинской помощи населению на случай ЧС.

10. Рекомендовать начальнику ОНД и ПР МО г. Ирбит, Ирбитского МО и Байкаловского муниципального района (Попов А.С.) в марте-апреле 2023 года организовать и провести пожарно-профилактическую работу с населением в населенных пунктах, отрезанных водой. Организовать обследование жилых домов, проверки соблюдения противопожарных правил в заречных населенных пунктах. Организовать подготовку населения по соблюдению правил пожарной безопасности

11. Оперативную информацию о паводковой обстановке осуществлять через МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования Байкаловский муниципальный район» тел./факс 2-14-12.

12. Настоящее Распоряжение разместить на официальном сайте Байкаловского муниципального района www.mobmr.ru.

13. Контроль исполнения настоящего Распоряжения возложить на заместителя главы администрации Байкаловского муниципального района П.А. Глухих.

Глава

Байкаловского муниципального района                                          А.Г. Дорожкин

# Приложение № 1

к распоряжению Администрации

Байкаловского муниципального района

от 12.01.2023 № 6-р

Состав межведомственной противопаводковой комиссии

Байкаловского муниципального района на 2023 год

1. Глухих П.А. - заместитель главы Байкаловского муниципального района - председатель комиссии.

2.  Кузеванов С.А. - главный специалист по ГО и ЧС администрации Байкаловского муниципального района – секретарь комиссии.

Члены комиссии:

1. Белоногов П.А. – заместитель главы МО Байкаловское сельское поселение;

2. Жиляков А.Н. – заместитель главы МО Баженовское сельское поселение;

3. Снегирев А.Н. - заместитель главы МО Краснополянское сельское поселение;

4. Зырянов С.А. - заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МО МВД России «Байкаловский» (по согласованию);

5. Зырянов И.Л. – гл. врач ГБУЗ СО «Байкаловская ЦРБ» (по согласованию);

6. Серков А.М. – начальник отдела архитектуры и строительства администрации Байкаловского муниципального района.

7.  Попов А.С. – начальник ОНД г. Ирбит, Ирбитского МО и Байкаловского муниципального района (по согласованию);

8.Чернаков В.В. – начальник ГКПТУ СО «ОПС СО №12» (по согласованию).

# Приложение № 2

к распоряжению Администрации

Байкаловского муниципального района

№ 6-р от 12.01.2023 г.

ПЛАН

мероприятий по организации

безаварийного пропуска паводковых вод в 2023 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести анализ противопаводковых мероприятий за 2022 год, подготовить итоговое постановление администрации МО, определить задачи по пропуску весеннего половодья в 2023 году. | январь | Противопаводковая комиссия |
| 2. | Уточнить балансодержателей гидротехнических сооружений и мостов, объемы проведения противопаводковых работ на них и источники финансирования | февраль | Противопаводковая комиссия |
| 3. | Составить сметы на проведение предпаводковых работ на гидротехнических сооружениях и оборудование паромных переправ | февраль | Владельцы гидротехнических сооружений, противопаводковая комиссия |
| 4. | Провести предпаводковое обследование гидроузлов, составить акты и разработать мероприятия по безопасному пропуску весеннего половодья по каждому гидросооружению | март | Владельцы гидротехнических сооружений, противопаводковая комиссия |
| 5. | Провести проверки состояния мостов, водоотводных труб и привести их в готовность. Организовать работы по опиливанию мостов на реке Нице, укреплению дамб гидротехнических сооружений, по регулированию стока водохранилищ. | март | Главы сельских поселений, владельцы гидротехнических сооружений |
| 6. | Обеспечить постоянный контроль проведением мероприятий, обеспечивающих безаварийный пропуск весеннего половодья. | февраль - июнь | Противопаводковая комиссия, комиссии поселений |
| 7. | Создать запасы материалов и финансовых средств, необходимых на случай возникновения ЧС | март | Главы сельских поселений, руководители сельхозпредприятий |
| 8. | Создать спасательные и аварийно-технические формирования на случай возникновения ЧС | февраль - март | Главы сельских поселений |
| 9. | Организовать подготовку личного состава аварийно-спасательного формирования, предназначенного для ликвидации ЧС | февраль - март | Руководители объектов, предприятий |
| 10. | Провести ШТ с членами противопаводковой комиссии, главами сельских поселений, формированиями, предназначенными для ликвидации ЧС | март | Отдел ГО и ЧС Администрации Байкаловского МР Противопаводковая комиссия |
| 11. | Проведение заседания комиссии по ЧС по подготовке к организованному пропуску весеннего половодья | март | Противопаводковая комиссия |
| 12. | Уточнить зоны возможного затопления, провести учет плавсредств, которые можно использовать для переправы населения и ведения спасательных работ | Февраль- март | Противопаводковая комиссия |
| 13. | Проведение эвакуации населения, материальных средств и имущества из зон затопления в пункты временного размещения. | При необходимости | Главы сельских поселений, эвакуационная комиссия |
| 14. | Создать запасы продовольствия товаров первой необходимости населенных пунктах, отрезаемых водой на период половодья | март-апрель | Спасательная служба продовольственного и вещевого обеспечения |
| 15. | Организовать паромные переправы через р. Ницу, оборудовать места посадки и высадки пассажиров с. Елань, с. Городище | После прохождения льда | Краснополянское сельское поселение. Баженовское сельское поселение |
| 16. | Организовать медицинское обеспечение населения, попавшего в зоны затопления | март | ГБУЗ СО «Байкаловская ЦРБ» |
| 17. | Провести разъяснительную работу среди школьников и населения о поведении в период паводка | февраль - май | Управление образования, отдел ГО и ЧС района, редакция газеты «Районная жизнь» |
| 18. | Организовать охрану домов, предприятий и учреждений в подтопляемых населенных пунктах | апрель-май | Противопаводковая комиссия, главы сельских поселений, МО МВД России «Байкаловский» |
| 19. | Определить учащихся заречных деревень у родственников. | апрель | Главы сельских поселений, управление образования |
| 20. | Организовать ремонт плавсредств, завести необходимое количество ГСМ | март - апрель | Главы сельских поселений |
| 21. | Организация оказания материальной помощи пострадавшему от паводка населению. | При необходимости | Администрация Байкаловского муниципального района, Главы сельских поселений |
| 22. | Оценка причиненного ущерба | После ликвидации последствий паводка | Администрация Байкаловского муниципального района |
| 23. | Выполнение мероприятий по ликвидации последствий паводка | При необходимости | Администрация Байкаловского муниципального района |